PAGE  
6

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой программе

«Установление на местности

границ муниципальных образований
Самарской области» на 2014-2020 годы
Перечень мероприятий областной целевой программы 
«Установление на местности границ муниципальных образований Самарской области» 
на 2014 – 2020 годы

	№
п/п
	Наименование    
мероприятия
	Годы

реали-зации
	Объем 
работы в сооветст-вующих единицах  измерения
	Объем финансирования мероприятий, тыс. рублей
	Исполнитель 

	
	
	
	
	Всего
	2014
год
	2015
год
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	

	1.
	Проведение подготовительных работ по установлению на местности границ муниципальных образований Самарской области

	2014-2020
	341 муниципальное образование
	845,93
	115,81
	124,46
	123,68
	106,93
	123,71
	125,35
	125,99
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области


	2.
	Установление на местности границ муниципальных образований Самарской области

	2014-2020
	6313

межевых знаков
	221351,31
	26159,16
	26536,73
	24044,17
	21161,68

	36695,69
	42177,74


	44576,14
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области


	2.1.
	Установление на местности границ городских округов:

Самара
Новокуйбышевск
Чапаевск
Кинель
Отрадный
муниципальных районов:

Волжский
Кинельский


	2014
	744
межевых знака


	26159,16
	26159,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	2.2.
	Установление на местности границ городских округов:

Жигулевск
Тольятти
Сызрань
Октябрьск
муниципальных районов:

Безенчукский
Красноярский
Приволжский
Ставропольский
Сызранский
Шигонский

	2015
	776
межевых знаков

	26536,73
	-
	26536,73
	-
	-
	-
	-
	-
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Установление на местности границ городского округа 

Похвистнево
муниципальных районов:

Елховский
Исаклинский
Камышлинский
Клявлинский
Кошкинский
Похвистневский
Сергиевский
Челно-Вершинский
Шенталинский

	2016
	753
межевых знака

	24044,17
	-
	-
	24044,17
	-
	-
	-
	-
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	2.4.
	Установление 

на местности границ 
муниципальных районов: 

Алексеевский  
Богатовский
Большеглушицкий
Большечерниговский
Борский
Кинель-Черкасский

Красноармейский
Нефтегорский
Пестравский
Хворостянский

	2017
	500
межевых знаков


	21161,68

	-
	-
	-
	21161,68

	-
	-
	-
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.
	Установление на местности границ поселений, входящих 

в состав следующих 

муниципальных районов:

Алексеевский  

Большеглушицкий

Большечерниговский

Борский

Волжский
Красноармейский
Нефтегорский
Пестравский
Хворостянский

	2018
	1050

межевых знаков


	36695,69
	-
	-
	-
	-
	36695,69
	-
	-
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	2.6.
	Установление на местности границ поселений, входящих 

в состав следующих 

муниципальных районов:

Богатовский
Елховский
Исаклинский
Кинельский
Кинель-Черкасский
Кошкинский
Красноярский
Похвистневский
Сергиевский

	2019
	1210

межевых знаков


	42177,74


	-
	-
	-
	-
	-
	42177,74


	-
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.
	Установление на местности границ поселений, входящих в состав следующих муниципальных районов:

Безенчукский
Камышлинский
Клявлинский
Приволжский
Ставропольский
Сызранский
Челно-Вершинский
Шенталинский
Шигонский

	2020
	1280

межевых знаков


	44576,14
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	44576,14
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	3.
	Подготовка землеустроительной документации на установленные межевые знаки для передачи в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства
	2014-2020
	341 землеустроительное дело 
	6637,61
	1048,32
	792,72
	767,93
	428,22
	1028,80
	1256,49
	1315,13
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	4.
	Проведение экспертизы сведений о земельных участках, поставленных на кадастровый учет, границы которых пересекаются с границами муниципальных образований Самарской области 


	2014-2020
	1955 

 земельных участков 
	4481,16
	607,42
	710,57
	1095,65
	937,49
	465,31
	463,01
	201,71
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	5.
	Составление текстового и графического описания, каталогов координат поворотных точек, согласование изменения границ муниципальных образований Самарской области, в том числе по результатам экспертизы выявленных пересечений земельных участков, поставленных на кадастровый учет, с границами муниципальных образований Самарской области

	2014-2020
	1955 

земельных участков
	15066,6
	1541,38
	2146,03
	2187,59
	2064,3
	2350,84
	2481,34
	2295,12
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	6.
	Подготовка землеустроительной документации и картографических материалов с целью внесения изменений в законы Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований на территории Самарской области 
	2014-2020
	1955 

земельных участков
	8326,19
	846,28
	1294,32
	2099,35
	1260,13
	1030,0
	1021,94
	774,17
	Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

	
	Всего
	
	
	256708,8
	30318,37
	31604,83
	30318,37
	25958,75
	41694,35
	47525,87
	49288,26
	


