ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации области

от                       №

План перевода предоставления в электронном виде услуг, не включенных
 в сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти области,
их подведомственными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления области

| Наименование услуги | Ответственные исполнители | Планируемый заключительный этап предоставления услуги в электронном виде | Срок реализации этапов |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Услуги в сфере образования и науки |
| 1.1. Направление детей в областные государственные общеобразовательные школы — интернаты | Управление образования и науки области | III этап | 02.09.2013 |
| 1.2. Направление детей в областные государственные специальные (коррекционные) учреждения | Управление образования и науки области | III этап | 02.09.2013 |
| 1.3. Исполнение государственной функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Управление образования и науки области | II этап | 01.07.2012 |
| 1.4. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Управление образования и науки области | V этап | 01.01.2014 |
| 1.5. Согласование открытия филиалов (представительств) учреждений высшего профессионального образования (высших учебных заведений) на территории Тамбовской области | Управление образования и науки области | IV этап | 01.09.2013 |
| 1.6. Организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений | Управление образования и науки области | II этап | 01.07.2012 |
| 1.7. Проведение аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений | Управление образования и науки области | III этап | 02.09.2013 |
| 1.8. Подтверждение документов государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях | Управление образования и науки области | IV этап | 02.09.2013 |
| 1.9. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью | Управление образования и науки области | IV этап | 01.07.2014 |
| 1.10. Назначение и выплата социальных стипендий студентам областных государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования | Управление образования и науки области, подведомственные учреждения | V этап | 01.07.2014 |
| 1.11. Предоставление информации о порядке, видах и формах психолого-педагогической и медико-социальной помощи | Управление образования и науки области, подведомственные учреждения | I этап | 01.03.2012 |
| 1.12. Предоставление информации о реализации дополнительных образовательных программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки | Управление образования и науки области, подведомственные учреждения | I этап | 01.03.2012 |
| 1.13. Предоставление информации о реализации в областных государственных образовательных учреждениях, расположенных на территории Тамбовской области, образовательных программ высшего профессионального и послевузовского профессионального образования | Управление культуры и архивного дела области, подведомственные учреждения | I этап | 01.03.2012 |
| 1.14. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с несовершеннолетним подопечным, достигшим шестнадцати лет | Управление образования и науки области, органы местного самоуправления области | III этап | 01.07.2014 |
| 1.15. Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет, проживающим на территории муниципального образования | Управление образования и науки области, органы местного самоуправления области | III этап | 01.07.2014 |
| 1.16. Выдача согласия при рассмотрении органами местного самоуправления заявлений о разрешении на вступление в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, при отсутствии заявления родителей (родителя) или лиц, их заменяющих, либо при наличии разногласий между ними и желающими вступить в брак | Управление образования и науки области, органы местного самоуправления области | II этап | 01.07.2012 |
| 1.17. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипированным) | Управление образования и науки области, органы местного самоуправления | II этап | 01.07.2012 |
| 1.18. Выдача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту пребывания | Управление образования и науки области, органы местного самоуправления области | III этап | 01.07.2014 |
| 1.19. Назначение выплаты денежных средств на содержание подопечного | Управление образования и науки области, органы местного самоуправления области | V этап | 01.01.2014 |
| 1.20. Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних (подопечных) | Управление образования и науки области, органы местного самоуправления области | IV этап | 02.09.2013 |
| 2. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |
| 2.1. Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | Управление по развитию промышленности и предпринимательства области | II этап | 01.07.2012 |
| 2.2. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | Управление по развитию промышленности и предпринимательства области | II этап | 01.07.2012 |
| 2.3. Выдача разрешений на проведение региональных лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей | Управление по развитию промышленности и предпринимательства области | V этап | 01.01.2014 |
| 2.4. Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | Управление строительства и архитектуры области, подведомственные учреждения | II этап | 01.07.2012 |
| 2.5. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании | Управление инвестиций области | II этап | 01.07.2012 |
| 2.6. Оказание государственной поддержки молодым учителям при ипотечном жилищном кредитовании | Управление инвестиций области | II этап | 01.07.2012 |
| 2.7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности области, для целей, не связанных со строительством | Комитет по управлению имуществом области | II этап | 01.07.2012 |
| 2.8. Передача имущества, находящегося в собственности Тамбовской области, в аренду, безвозмездное пользование | Комитет по управлению имуществом области | II этап | 01.07.2012 |
| 2.9. Перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в земли другой категории | Комитет по управлению имуществом области | IV этап | 01.07.2014 |
| 3. Услуги в сфере сельского, лесного хозяйства и ветеринарии |
| 3.1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | Управление сельского хозяйства области, органы местного самоуправления районов и поселений области | II этап | 01.07.2012 |
| 3.2. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Тамбовской области | Управление ветеринарии области | III этап | 30.09.2013 |
| 3.3. Выдача разрешения на вывоз из Тамбовской области животных, продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок | Управление ветеринарии области | V этап | 01.01.2014 |
| 3.4. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда | Управление лесами области | IV этап | 01.07.2014 |
| 3.5. Предоставление выписок из государственного лесного реестра | Управление лесами области | III этап | 30.09.2013 |
| 3.6. Рассмотрение в установленном порядке материалов о переводе земель лесного фонда в земли иных категорий | Управление лесами области | III этап | 01.07.2014 |
| 3.7. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование | Управление лесами области | III этап | 01.07.2014 |
| 3.8. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное срочное пользование | Управление лесами области | III этап | 01.07.2014 |
| 3.9. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду без проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка | Управление лесами области | III этап | 01.07.2014 |
| 3.10. Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов | Управление лесами области | III этап | 01.07.2014 |
| 4. Услуги в сфере охраны окружающей среды и объектов животного мира |
| 4.1. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | IV этап | 01.07.2014 |
| 4.2. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | IV этап | 01.07.2014 |
| 4.3. Предоставление информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного воздуха | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | V этап | 01.01.2014 |
| 4.4. Предоставление прав пользования водным объектом на основании договора водопользования | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | IV этап | 01.07.2014 |
| 4.5. Предоставление прав пользования водным объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | IV этап | 01.07.2014 |
| 4.6. Согласование расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Тамбовской области | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | IV этап | 30.09.2013 |
| 4.7. Государственная экспертиза запасов общераспространенных полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации об участках недр местного значения, предоставляемых в пользование | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | IV этап | 01.07.2014 |
| 4.8. Лицензирование права пользования недрами на территории Тамбовской области (оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр местного значения) | Управление по охране окружающей среды и природопользованию области | IV этап | 01.07.2014 |
| 4.9. Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | III этап | 01.07.2014 |
| 4.10. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира и охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира и охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | IV этап | 01.07.2014 |
| 4.11. Выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | II этап | 01.07.2012 |
| 4.12. Выдача выписок из государственного охотхозяйственного реестра | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | V этап | 01.07.2014 |
| 4.13. Предоставление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации | Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области | II этап | 01.07.2012 |
| 5. Услуги в сфере записи актов гражданского состояния |
| 5.1. Проставление Апостиля | Отдел записи актов гражданского состояния области | IV этап | 28.10.2013 |
| 5.2. Выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния | Отдел записи актов гражданского состояния области, органы местного самоуправления области | III этап | 28.10.2013 |
| 5.3. Внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния | Отдел записи актов гражданского состояния области, органы местного самоуправления области | IV этап | 28.10.2013 |
| 5.4. Восстановление записей актов гражданского состояния | Отдел записи актов гражданского состояния области, органы местного самоуправления области | III этап | 28.10.2013 |
| 5.5. Аннулирование записей актов гражданского состояния | Отдел записи актов гражданского состояния области, органы местного самоуправления области | III этап | 28.10.2013 |
| 5.6. Истребование личных документов | Отдел записи актов гражданского состояния области, органы местного самоуправления области | IV этап | 28.10.2013 |
| 6. Услуги в сфере физической культуры, спорта и туризма |
| 6.1. Присвоение спортивных разрядов | Управление по физической культуре, спорту и туризму области | II этап | 01.07.2012 |
| 6.2. Присвоение квалификационных категорий спортивных судей | Управление по физической культуре, спорту и туризму области | II этап | 01.07.2012 |
| 6.3. Государственная аккредитация региональных спортивных федераций | Управление по физической культуре, спорту и туризму области | II этап | 01.07.2012 |
| 6.4. Наделение статусом «Спортивная сборная команда Тамбовской области» коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта | Управление по физической культуре, спорту и туризму области | II этап | 01.07.2012 |
| 6.5. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи | Управление по физической культуре, спорту и туризму области | IV этап | 01.07.2014 |
| 7. Услуги в сфере культуры |
| 7.1. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством | Управление культуры и архивного дела области | II этап | 01.07.2012 |
| 7.2. Выдача разрешения на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в его зонах охраны | Управление культуры и архивного дела области | II этап | 01.07.2012 |
| 7.3. Согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ | Управление культуры и архивного дела области | II этап | 01.07.2012 |
| 7.4. Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленного объекта культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области | II этап | 01.07.2012 |
| 7.5. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленного объекта культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области | II этап | 01.07.2012 |
| 7.6. Заключение охранного обязательства с пользователем (собственником) объекта культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области | II этап | 01.07.2012 |
| 7.7. Выдача паспорта объектов культурного наследия собственнику объекта культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области | II этап | 01.07.2012 |
| 7.8. Проведение экспертизы ценности архивных документов, принятие решений о включении конкретных архивных документов в состав Архивного фонда Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | II этап | 01.07.2012 |
| 7.9. Предоставление информации о проведении выставок народного творчества и ремесел | Управление культуры и архивного дела области, подведомственные учреждения | I этап | 01.03.2012 |
| 7.10. Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным учреждением культуры Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области, подведомственные учреждения | V этап | 01.10.2014 |
| 7.11. Предоставление информации о порядке проведения обследования технического состояния зданий-памятников | Управление культуры и архивного дела области, подведомственные учреждения | I этап | 01.03.2012 |
| 7.12. Прием заявок на обследование технического состояния зданий-памятников | Управление культуры и архивного дела области, подведомственные учреждения | V этап | 01.01.2014 |
| 8.Услуги в сфере занятости населения |
| 8.1. Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации | Управление труда и занятости населения области, подведомственные учреждения | V этап | 01.01.2014 |
| 8.2. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | Управление труда и занятости населения области, подведомственные учреждения | II этап | 01.07.2012 |
| 8.3. Психологическая поддержка безработных граждан | Управление труда и занятости населения области, подведомственные учреждения | II этап | 01.07.2012 |
| 8.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | Управление труда и занятости населения области, подведомственные учреждения | II этап | 01.07.2012 |
| 8.5. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Управление труда и занятости населения области, подведом-ственные учреждения | II этап | 01.07.2012 |
| 8.6. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | Управление труда и занятости населения области, подведомственные учреждения | II этап | 01.07.2012 |
| 8.7. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | Управление труда и занятости населения области, подведомственные учреждения | II этап | 01.07.2012 |
| 8.8. Государственная экспертиза условий труда | Управление труда и занятости населения области | II этап | 01.07.2012 |
| 9. Услуги в сфере здравоохранения |
| 9.1. Направление на целевую подготовку, переподготовку и повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников в учебные заведения Российской Федерации | Управление здравоохранения области | III этап | 01.09.2013 |
| 10. Услуги в сфере транспорта и автомобильных дорог |
| 10.1. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области | IV этап | 01.07.2014 |
| 10.2. Государственная регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) | Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области | II этап | 01.07.2012 |
| 10.3. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов | Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области | II этап | 01.07.2012 |
| 10.4. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) | Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области | II этап | 01.07.2012 |
| 10.5. Проведение периодических государственных технических осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых управлением по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Тамбовской области | Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области | I этап | 01.03.2012 |
| 10.6. Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации | Управление по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области | II этап | 01.07.2012 |
| 10.7. Согласование строительства, реконструкции в границах придорожных полос и полосе отвода автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, а также прокладки и переустройства инженерных коммуникаций | Управление автомобильных дорог области, подведомственные учреждения | II этап | 01.07.2012 |
| 10.8. Выдача разрешений и согласований на перевозку опасных, крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования Тамбовской области | Управление автомобильных дорог области, подведомственные учреждения | IV этап | 01.07.2014 |
| 10.9. Согласование и утверждение расписаний движения и паспортов маршрутов перевозки пассажиров автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении | Управление транспорта области | V этап | 01.07.2014 |
| 10.10. Выдача и переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдача дубликата разрешения | Управление транспорта области | IV этап | 01.07.2014 |
| 11. Услуги в сфере социальной поддержки населения |
| 11.1. Присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран труда Тамбовской области», оформление удостоверений соответствующих образцов | Управление социального развития области | III этап | 03.02.2014 |
| 11.2. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, признанным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации | Управление социального развития области | V этап | 01.09.2014 |
| 11.3. Присвоение семье статуса «многодетная семья», оформление удостоверения многодетной матери (отца) | Управление социального развития области | III этап | 03.02.2014 |
| 11.4. Выдача органом опеки и попечительства предварительного решения, затрагивающего имущественные права подопечного | Управление социального развития области | III этап | 03.02.2014 |
| 11.5. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные и муниципальные должности, должности государственной службы и муниципальной службы Тамбовской области | Управление социального развития области | II этап | 01.07.2012 |
| 11.6 Предоставление пособия по беременности и родам женщине, уволенной в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации | Управление социального развития области | II этап | 01.07.2012 |
| 11.7. Предоставление единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности и уволенной в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации | Управление социального развития области | II этап | 01.07.2012 |
| 11.8. Назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти | Управление социального развития области | II этап | 01.07.2012 |
| 11.9. Предоставление отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области, путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда к месту лечения и обратно | Управление социального развития области | III этап | 24.02.2014 |
| 11.10. Предоставление компенсационной части затрат предприятиям, учреждениям, организациям, обществам на приобретение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории области | Управление социального развития области | II этап | 01.09.2013 |
| 11.11. Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | Учреждения, подведомственные управлению социального развития области | V этап | 24.03.2014 |
| 11.12. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, назначение и выплата социального пособия на погребение | Учреждения, подведомственные управлению социального развития области | II этап | 01.07.2012 |
| 11.13. Назначение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | Учреждения, подведомственные управлению социального развития области | II этап | 01.07.2012 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации области

от                    №

Перечень мер, осуществляемых (осуществленных) на этапах перевода

в электронный вид услуг, не включенных в сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти области, их подведомственными учреждениями, а также органами местного самоуправления области

I этап - завершение размещения информации о государственной услуге в региональном реестре государственных и муниципальных услуг и на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

II этап - завершение размещения на региональном портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения государственных услуг представлять документы в электронном виде с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг.

IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления государственной услуги в электронном виде.

V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления государственных услуг в электронном виде, если это не запрещено федеральным законом.