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П О Р Я Д О К 
осуществления общественного контроля за реализацией 

крупных социально значимых инвестиционных проектов, получивших 
государственную поддержку инвестиционной деятельности 

в Чувашской Республике 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения общественного контроля за реализацией крупных социально значимых инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку инвестиционной деятельности в Чувашской Республике (далее – крупный социально значимый инвестиционный проект). 

1.2. Общественный контроль за реализацией крупных социально значимых инвестиционных проектов осуществляется путем создания при Совете по инвестиционной политике (далее – Совет) экспертных (рабочих) групп по общественному контролю за реализацией крупных социально значимых инвестиционных проектов (далее – экспертные (рабочие) группы) и информирования населения Чувашской Республики путем размещения на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информации о ходе реализации указанных крупных социально значимых инвестиционных проектов. 
II. Процедура осуществления общественного контроля за реализацией 
крупных социально значимых инвестиционных проектов
2.1. Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики (далее – Минэкономразвития Чувашии) в срок не более 30 дней с даты утверждения республиканской адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и плановый период формирует перечень крупных социально значимых инвестиционных проектов и предложения по формированию составов экспертных (рабочих) групп и представляет их на рассмотрение в Совет.

2.2. Совет на очередном заседании рассматривает перечень крупных социально значимых инвестиционных проектов и предложения по формированию составов экспертных (рабочих) групп и принимает решение о создании экспертных (рабочих) групп.

2.3. Органы исполнительной власти Чувашской Республики по отраслевой принадлежности – инициаторы крупных социально значимых инвестиционных проектов – ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в экспертные (рабочие) группы информацию о ходе реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов, указанную в разделе III настоящего Порядка, и осуществляют информирование населения Чувашской Республики о ходе реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов в соответствии с разделом IV настоящего Порядка. 

2.4. Экспертные (рабочие) группы рассматривают информацию о ходе реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов и в случае выявления неисполнения и (или) недобросовестного исполнения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ на объектах капитального строительства при реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов (далее – объекты капитального строительства) информируют  государственного (муниципального) заказчика объекта капитального строительства, Совет, контролирующие органы о фактах неисполнения и (или) недобросовестного исполнения государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ на объектах капитального строительства.

Итоги рассмотрения информации о ходе реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов в течение 3 дней после ее рассмотрения размещаются на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет. 

III. Информация о ходе реализации крупных

социально значимых инвестиционных проектов
Информация о ходе реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов представляется в экспертные (рабочие) группы органами исполнительной власти Чувашской Республики по отраслевой принадлежности – инициаторами крупных социально значимых инвестиционных проектов – по состоянию на отчетную дату и включает в себя:

описание крупного социально значимого инвестиционного проекта и объем выполненных работ по строительству и (или) модернизации объекта капитального строительства (нарастающим итогом);

сведения о соответствии объема выполненных работ графику и этапам их выполнения, предусмотренным государственным (муниципальным) контрактом;

объем произведенного финансирования крупного социально значимого инвестиционного проекта, в том числе работ по строительству и (или) модернизации (нарастающим итогом);

сведения о соблюдении объема, сроков и порядка финансирования крупного социально значимого инвестиционного проекта, в том числе работ по строительству и (или) модернизации;

сведения о фактах ненадлежащего исполнения подрядчиком условий государственного (муниципального) контракта, в том числе о несоблюдении сроков исполнения государственного (муниципального) контракта, а также о мерах, принятых (принимаемых) государственным (муниципальным) заказчиком в связи с указанными фактами;

сведения об обстоятельствах, влияющих или способных повлиять на реализацию крупного социально значимого инвестиционного проекта и ставящих под угрозу соблюдение сроков строительства и (или) модернизации объекта (включая информацию о причинах возникновения и существе указанных обстоятельств, предложения о способах их преодоления, о действиях, направленных на минимизацию негативных последствий возникновения указанных обстоятельств);

фото- или видеоотчет о результатах реализации крупного социально значимого инвестиционного проекта, в том числе выполненных работ по строительству и (или) модернизации.

IV. Информирование населения Чувашской Республики
путем размещения на Портале органов власти Чувашской Республики  
в сети Интернет информации о ходе реализации крупных 
социально значимых инвестиционных проектов
В целях информирования населения Чувашской Республики о ходе реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов органом исполнительной власти Чувашской Республики по отраслевой принадлежности – инициатором крупного социально значимого инвестиционного проекта – на официальном сайте органа исполнительной власти на Портале органов власти Чувашской Республики в сети Интернет создается отдельный баннер, на котором обязательному размещению подлежит следующая информация (за исключением информации, относящейся к государственной тайне):

перечень крупных социально значимых инвестиционных проектов;

описание каждого крупного социально значимого инвестиционного проекта, включая место расположения объекта капитального строительства, площадь, этажность объекта, а также изображение макета здания (строения, сооружения);

показатели, характеризующие объем услуг, планируемых к оказанию населению Чувашской Республики после реализации крупного социально значимого инвестиционного проекта;

общий объем бюджетных инвестиций в финансирование крупного социально значимого инвестиционного проекта с разбивкой по годам;

график реализации крупного социально значимого инвестиционного проекта, включая график работ по строительству и (или) модернизации и планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

наименования государственного (муниципального) заказчика и подрядчика, осуществляющего работы по строительству и (или) модернизации;

фотоотчет о результатах реализации крупного социально значимого инвестиционного проекта, в том числе выполненных работ по строительству и (или) модернизации (с периодичностью не реже одного раза в два месяца).
_____________

