2

Приложение к постановлению

Правительства Орловской области

от 31 декабря 2013 г. № 482
Областная адресная программа

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Орловской области»
Паспорт

областной адресной программы

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Орловской области»
	Наименование         
программы            
	Областная адресная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
на территории Орловской области» 
(далее – региональная программа)

	Основание 
для разработки региональной программы 
	Жилищный кодекс Российской Федерации, 
Закон Орловской области от 28 июня 2013 года 
№ 1498-ОЗ «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области» (далее – Закон Орловской области)

	Государственный      
заказчик региональной программы   
	Правительство Орловской области                    

	Руководитель         
региональной программы            
	Руководитель Департамента строительства,           
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства       
Орловской области                                  

	Разработчики         
региональной программы            
	Департамент строительства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства Орловской области 
(далее также – Департамент, уполномоченный орган)


	Ответственный        
исполнитель региональной программы
	Некоммерческая организация «Региональный 
фонд капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории Орловской области» (далее также – региональный оператор)

	Цель и задачи        
региональной программы            
	Целями региональной программы являются:

1) планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Орловской области, включенных в региональную программу (далее – многоквартирные дома, капитальный ремонт);

2) планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета Орловской области, местных бюджетов;
3) реформирование жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

Задачи региональной программы:

1) создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

2) формирование эффективных механизмов контроля за техническим состоянием жилищного фонда;

3) проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением;

4) использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта; 

5) развитие общественного самоуправления 
и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений;
6) снижение величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов

	Важнейшие целевые    
показатели региональной программы 
	Капитальный ремонт 4 605 многоквартирных домов общей площадью 12 659 264,96 кв. м


	Срок реализации      
региональной программы            
	2015–2044 годы


	Объемы и источники   
финансирования       
региональной программы            
	Источниками финансирования региональной 
программы являются взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
(далее – взносы на капитальный ремонт), уплаченные собственниками помещений в многоквартирных домах; проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением 
ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт; проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися 
на специальных счетах; средства областного 
и местных бюджетов, а также иные не запрещенные законом источники финансирования.
Прогнозируемая минимальная общая стоимость региональной программы, сформированная в текущих ценах исходя из установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт (далее – минимальный размер взноса) с учетом общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, полученной в ходе проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, устанавливается по пятилетним периодам реализации региональной программы в соответствии с принятыми краткосрочными планами реализации региональной программы

	Ожидаемые конечные   
показатели социально-
экономической        
эффективности        
региональной программы            
	1) проведение комплексного капитального ремонта во всех многоквартирных домах, за исключением признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу;
2) улучшение технического состояния многоквартирного жилого фонда, расположенного 
на территории региона;

3) создание конкуренции среди подрядных организаций в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

4) формирование системного подхода 
к проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
5) снижение социальной напряженности среди жителей Орловской области, проживающих
в многоквартирных домах


	Управление региональной программой
и система организации
контроля за ее       
реализацией          
	Координацию деятельности региональной программы осуществляет руководитель региональной программы. 

Региональный оператор как ответственный исполнитель программы представляет в Правительство Орловской области ежегодный отчет о проделанной работе. Годовой отчет регионального оператора, а также заключение по итогам проводимой аудиторской проверки размещаются на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне, коммерческой тайне 
в порядке и в сроки, которые установлены действующим законодательством


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевым методом

Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
в Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – ЖК РФ) внесены изменения, предусматривающие на региональном уровне организацию проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Одноименный раздел, введенный в ЖК РФ, также возлагает 
на субъекты Российской Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации определенные полномочия, итогами реализации которых должно стать создание и реализация системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов.

Необходимость внесения соответствующих изменений в ЖК РФ обусловлена отсутствием системного подхода к проведению капитального ремонта многоквартирных домов в условиях ухудшения их технического состояния и недостаточной самоорганизации собственников помещений 
в таких домах. 

Сформированный в 2007 году на основе инициативы Президента Российской Федерации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства оказал Орловской области финансовую поддержку на сумму средств, превышающую 1,5 млрд рублей, за счет которых в период 2008–2013 годов на территории Орловской области произведен капитальный ремонт 1329 многоквартирных домов общей площадью более 1,87 млн кв. м. Данная финансовая поддержка позволила улучшить техническое состояние многоквартирных домов и многократно снизить темпы роста средней величины физического износа несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, однако с учетом количественного роста многоквартирного жилого фонда в условиях планомерного уменьшения объемов финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства возникла необходимость использования иных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов, что послужило основанием для внесения вышеназванных изменений в ЖК РФ.

Для решения указанной проблемы предлагается использовать механизм осуществления специализированной некоммерческой организацией (региональным оператором) деятельности, направленной на плановое проведение капитального ремонта всех многоквартирных домов, кроме признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу,
за счет вносимых собственниками помещений взносов на капитальный ремонт, образующих фонд капитального ремонта.
2. Цели и задачи региональной программы, 
планируемые (целевые) показатели

Целями региональной программы являются планирование 
и организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов, планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств областного 
и местных бюджетов, а также реформирование жилищно-коммунального хозяйства Орловской области в целом.

Задачи региональной программы заключаются в создании благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, формировании эффективных механизмов контроля за техническим состоянием жилищного фонда, проведении активной агитационно-разъяснительной работы с населением, использовании эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта, развитии общественного самоуправления и инициативы собственников жилья в рамках реформы жилищных правоотношений, снижении величины физического износа элементов зданий многоквартирных домов.

Планируемым показателем реализации региональной программы 
является проведение капитального ремонта 4 605 многоквартирных домов общей площадью 12 659 264,96 кв. м. Количество многоквартирных домов, их общая площадь и иные технические характеристики подлежат уточнению по итогам ежегодно проводимого в установленном порядке мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Планируемые 
показатели реализации региональной программы, дифференцированные 
по муниципальным районам и городским округам Орловской области, приведены в приложении 1 к региональной программе.
Оценка хода реализации региональной программы будет осуществляться по указанным показателям ежегодно. Реализация программных мероприятий осуществляется в период 2015–2044 годов.

3. Механизм реализации региональной программы и управление 
ее реализацией
Ответственным исполнителем региональной программы является созданный для этих целей региональный оператор – некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области».

Региональная программа сформирована на срок, необходимый 
для проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области. В региональную программу не включены многоквартирные дома, в отношении которых принято решение о признании их аварийными и подлежащими сносу 
в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
В течение тридцатилетнего срока реализации региональной программы планируется однократное участие каждого многоквартирного дома в объеме комплексного капитального ремонта, а при необходимости неоднократное выполнение отдельных видов работ в объемах выборочного капитального ремонта.
Минимальные сроки между очередными выборочными капитальными ремонтами одного многоквартирного дома принимаются равными 5 годам. 
С целью исключения частых ремонтов следует совмещать выборочный капитальный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, при этом если объем необходимого ремонта элемента меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за счет текущего ремонта.
Формирование проекта региональной программы, подлежащей ежегодной актуализации и утверждению с учетом внесенных изменений, осуществляется органом исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющим функции 
по выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, а также правоприменительные функции и функции 
по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Региональная программа формируется на основе информации о многоквартирных домах, представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области по итогам сбора и обобщения информации, поступающей от лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами. По итогам актуализации региональной программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации программы.
В целях реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определения видов 
и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области утверждают краткосрочные планы реализации региональной программы.

Внесение в региональную программу капитального ремонта изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
не допускается, за исключением случаев принятия соответствующего решения собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

Региональный оператор как ответственный исполнитель региональной программы ежегодно, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Правительство Орловской области отчет о проделанной работе. Годовой отчет регионального оператора, а также заключение 
по итогам проводимой аудиторской проверки размещаются на сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в порядке и в сроки, которые установлены действующим законодательством.
Координацию деятельности по реализации региональной программы осуществляет руководитель региональной программы. 

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из установленного минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, включает в себя:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

5. Критерии очередности проведения капитального ремонта 
и порядок их использования при формировании перечня объектов региональной программы
Определение очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для целей формирования 
и актуализации региональной программы капитального ремонта осуществляется исходя из критериев, предусмотренных Законом Орловской области.

В региональную программу включаются многоквартирные дома, 
в которых имеется общее имущество, принадлежащее собственникам помещений в таких домах на праве общей долевой собственности.

Для определения очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов при формировании региональной программы 
на период ее реализации устанавливаются следующие критерии и порядок 
их использования:
1. Критерий первой очереди – год проведения последнего комплексного капитального ремонта. 
Приоритетом по данному критерию обладают многоквартирные дома, 
в которых комплексный капитальный ремонт не проводился. Очередность следования остальных многоквартирных домов определяется в порядке уменьшения давности проведения последнего комплексного капитального ремонта. При этом под комплексным капитальным ремонтом понимается проведение не менее трех видов предусмотренных работ с учетом ранее выполненных.
2. Критерий второй очереди – год ввода многоквартирного дома 
в эксплуатацию.
Приоритет по данному критерию отдается многоквартирным домам, обладающим наиболее продолжительным периодом эксплуатации с момента ввода в эксплуатацию. Очередность следования остальных многоквартирных домов определяется в порядке уменьшения длительности эксплуатации 
с момента ввода в эксплуатацию. Данный критерий применим 
для определения очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов, обладающих одинаковым приоритетом 
при использовании критерия первой очереди.
В отношении многоквартирных домов, обладающих одинаковым приоритетом при использовании критериев первой и второй очереди, очередность проведения капитального ремонта определяется по мере 
роста нормативного срока их службы в порядке следования групп капитальности жилых зданий от 3 к 1 группе. Классификация групп капитальности жилых зданий приведена в приложении 2 к региональной программе.
В отношении многоквартирных домов, обладающих одинаковым приоритетом по итогам их классификации по группам капитальности, очередность проведения капитального ремонта определяется в порядке увеличения общей площади таких многоквартирных домов.

В случае, если два и более многоквартирных дома после определения очередности проведения их капитального ремонта одинаковым приоритетом, в перечне объектов региональной программы очередность проведения капитального ремонта данных домов определяется в алфавитном порядке следования их адресов, либо, в случае совпадения адресов, в порядке 
роста нумерации домов. При этом капитальный ремонт указанных 
домов должен быть проведен в течение одного конкретного календарного года, определенного краткосрочным планом реализации региональной программы.
Перечень всех многоквартирных домов, расположенных на территории Орловской области, за исключением многоквартирных домов, 
признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, с указанием планового 
года проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах приведен в приложении 4 к региональной программе.
Перечень многоквартирных домов формируется дифференцированно по пятилетним периодам реализации региональной программы 
с учетом требований к финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, содержащихся в статье 18 Закона Орловской области.
6. Краткосрочные планы реализации региональной программы
Органы местного самоуправления утверждают краткосрочные (сроком до трех лет) планы реализации региональной программы (далее также – краткосрочные планы). Утвержденные органами местного самоуправления краткосрочные планы направляются в уполномоченный орган 
и региональному оператору.
Краткосрочные планы реализации региональной программы утверждаются дифференцировано по муниципальным районам 
и городским округам. Краткосрочные планы разрабатываются на основе фактических смет, разработанных для каждого многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план, и конкретизирует сроки проведения ремонтных работ, а также уточняет планируемые виды работ (услуг) 
по капитальному ремонту.
Порядок и условия предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта за счет средств бюджета Орловской области, местных бюджетов устанавливается нормативными правовыми актами органов государственной власти Орловской области и муниципальными правовыми актами соответственно.
Краткосрочные планы реализации региональной программы подлежат опубликованию в средствах массовой информации муниципальных образований, принявших решение об утверждении таких планов.
7. Система программных мероприятий и оценка эффективности реализации региональной программы
Важным условием выполнения мероприятий региональной программы является последовательность действий всех заинтересованных участников региональной программы. Результатом выполнения организационно-технических мероприятий является готовность к проведению капитального ремонта многоквартирных домов согласно перечню объектов региональной программы.

Оценка эффективности реализации региональной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока и по окончании ее реализации путем анализа степени выполнения программных мероприятий.
Степень выполнения мероприятий региональной программы 
за отчетный год (по окончании реализации) рассчитывается как процентное соотношение количества мероприятий, выполненных в установленные сроки в отчетном году (за весь период реализации), и общего количества мероприятий, выполнение которых необходимо в отчетном году (за весь период реализации).

Степень выполнения мероприятий региональной программы, превышающая 80 %, свидетельствует о высокой эффективности реализации региональной программы, значения ниже указанной величины позволяют говорить о низкой эффективности реализации региональной программы.
Оценка степени выполнения программных мероприятий осуществляется региональным оператором и входит в состав отчета регионального оператора, представляемого в Правительство Орловской области.

8. Ресурсное обеспечение региональной программы

Источниками финансирования региональной программы являются взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений 
в многоквартирных домах, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности 
по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные 
за пользование денежными средствами, находящимися на специальных счетах, средства областного и местных бюджетов, а также иные 
не запрещенные законом источники финансирования.

Прогнозируемая минимальная общая стоимость региональной программы, сформированная в текущих ценах исходя из установленного минимального размера взноса с учетом общей площади жилых помещений 
в многоквартирных домах, полученной в ходе проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, устанавливается 
по пятилетним периодам реализации региональной программы 
в соответствии с принятыми краткосрочными планами реализации региональной программы.
Минимальный размер взноса определяется на основе оценки потребности в средствах на финансирование услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, входящих в установленный перечень услуг и работ по капитальному ремонту и необходимых для восстановления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров и других характеристик строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов с учетом уровня благоустройства, конструктивных
и технических параметров многоквартирных домов, возможностей дополнительного софинансирования расходов на капитальный ремонт 
за счет средств областного бюджета и местных бюджетов.

9. Предельная стоимость проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов
Нормативная (предельная) стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее – нормативы) предназначена 
для определения объемов финансирования на выполнение работ 
по комплексному капитальному ремонту и выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов.
Нормативы рассчитаны на основании данных, представленных филиалу федерального автономного учреждения «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» по Орловской области соответствующими службами муниципальных образований области, и используются для определения предварительной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов.

Конкретная стоимость капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в приложении 4 к региональной программе, уточняется 
на основании утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

Стоимость строительных ресурсов, принятых для расчета, определена 
по данным на IV квартал года, предшествующего текущему,
с прогнозированием изменения стоимости строительных ресурсов 
на планируемый период.

Нормативы разработаны в рублях в расчете на натуральные показатели основных характеристик жилищного фонда по группам жилых домов 
и отдельным конструктивам и отражают средний уровень цен на период 
текущего года. Нормативы рассчитаны в ценах на середину планового года 
и учитывают среднегодовые изменения рыночных цен на строительные ресурсы (строительные материалы, оплата труда рабочих, эксплуатация строительных машин, транспортные затраты).

Нормативы учитывают производство ремонтных работ в нормальных условиях и включают прямые затраты (оплата труда, стоимость материалов 
и эксплуатации строительных машин), накладные расходы и сметную прибыль подрядных ремонтно-строительных организаций, а также прочие работы и затраты. Кроме того, учитывается стоимость внутренних инженерных сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и канализации, относящихся к ремонтируемому объекту, до места присоединения их к внутриквартальным сетям.

Точками раздела наружных и внутренних санитарно-технических 
и электротехнических сетей являются:

для канализации – ближайший к обслуживаемому зданию смотровой колодец (колодец относится к наружной сети);
для ввода газа – теплопровод, вентиль или тройник у здания;
для осветительных, телефонных или радиотелевизионных проводов – кабельные киоски, разделители при кабельных вводах, проходные изоляторы при воздушных вводах.

Нормативы не учитывают:

стоимость сноса существующих построек и связанные с ними затраты;
стоимость ремонта квартальных сетей водоснабжения, канализации, телефонизации, а также встроенных и отдельно стоящих трансформаторных подстанций и тепловых пунктов, необходимых для обслуживания ремонтируемых домов, телефонизации;
стоимость внутриквартального благоустройства тротуаров, озеленения, заборов;
стоимость проектно-изыскательских работ и авторского надзора.

Объекты капитального ремонта в нормативах группируются 
по факторам-признакам, обуславливающим однородность ремонтных работ, расхода ресурсов и удельную стоимость ремонта на объектах соответствующей группы.

Основными факторами-признаками примененной в нормативах типовой классификации капитального ремонта жилых домов являются:

охват здания ремонтными работами;
виды ремонтируемых элементов здания (конструкции и инженерные системы);
материал несущих и ограждающих конструкций.

По фактору-признаку «Охват здания ремонтными работами» объекты капитального ремонта подразделяются:

на здания, подлежащие капитальному ремонту в целом (комплексный капитальный ремонт, при котором производится восстановление всех изношенных конструктивных элементов, сетей, систем, устройств и инженерного оборудования);
здания, в которых капитальному ремонту подлежат отдельные элементы (выборочный капитальный ремонт, при котором производится смена или ремонт отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных участков систем, сетей, коммуникаций и устройств, инженерного оборудования, вышедшего из строя).

Вид капитального ремонта зависит от технического состояния зданий, предназначенных для проведения ремонтных работ, а также качества 
их планировки и степени благоустройства.

По фактору-признаку «Виды ремонтируемых элементов здания» объекты капитального ремонта жилищного фонда подразделяются на группы по видам ремонта:

крыши, кровли;
фасады;
внутренние инженерные сети;
подвальные помещения.

Региональная программа разработана на основе принципа комплексности работ и ресурсосбережения при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
По фактору-признаку «Материал несущих конструкций» объекты ремонта подразделяются:

на каменные здания;
панельные здания;
иные здания.

К каменным зданиям относятся здания из кирпича, легкобетонных блоков и естественного камня, к панельным – крупнопанельные 
и крупноблочные здания.

Единицы измерения в классификации приняты индивидуально 
для отдельных групп капитального ремонта в соответствии с показателями паспортизации жилищного фонда. Объемы ремонтных работ устанавливаются по техническим характеристикам объектов капитального ремонта в соответствующих единицах измерения.

Нормативы приведены в приложении 3 к региональной программе.
10.  Ожидаемые социально-экономические результаты 
реализации программы

Социально-экономические результаты реализации региональной программы соответствуют планируемым показателям выполнения региональной программы. Реализация региональной программы будет способствовать:

1) проведению комплексного капитального ремонта во всех многоквартирных домах, за исключением признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) улучшению технического состояния многоквартирного жилого фонда, расположенного на территории региона;

3) созданию конкуренции среди подрядных организаций в сфере проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

4) формированию системного подхода к проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
5) снижению социальной напряженности среди жителей Орловской области, проживающих в многоквартирных домах.
Региональная программа, реализуемая с участием регионального оператора за счет обязательных ежемесячных взносов, позволит улучшить техническое состояние жилищного фонда, расположенного на территории региона, уменьшить среднюю по области величину физического износа несущих и ограждающих конструкций многоквартирных домов, создать благоприятные условия проживания граждан в многоквартирных домах, сформировать эффективный механизм контроля за техническим состоянием жилищного фонда.

11.  Информационное и методическое обеспечение
региональной программы

Как на этапе разработки, так и на этапе реализации региональной программы требуется активное участие и большая организационная работа не только органов местного самоуправления, но и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также непосредственно собственников помещений в многоквартирных домах.

Ключевым моментом региональной программы является принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решений по вопросам проведения капитального ремонта и ответственности за принятые решения 
(в том числе в части принятия решения о выборе способа формирования фонда капитального ремонта). В связи с этим необходимо обеспечить полную информированность собственников помещений в многоквартирном доме обо всех условиях реализации региональной программы.

При реализации региональной программы предусматривается проведение информационно-разъяснительной кампании по освещению итогов определения очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов и результатов проведения капитального ремонта.

Информация о реализации региональной программы предоставляется собственникам помещений в многоквартирных домах с использованием всех доступных средств массовой информации, включая:

государственную специализированную информационную систему «Портал Орловской области – публичный информационный центр», официальные сайты муниципальных образований, участвующих 
в программе;
официальные печатные издания органов исполнительной государственной власти Орловской области и органов местного самоуправления;
печатные издания, имеющие широкое распространение на территории области.

Органами местного самоуправления на постоянной основе организуется работа справочной службы для разъяснения гражданам целей 
и условий региональной программы, выяснения любых возникающих 
у граждан вопросов, связанных с реализацией региональной программы, 
по телефону, а также с использованием почтовых и электронных отправлений.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Орловской области обеспечивают информирование населения
о принимаемых ими краткосрочных планах реализации региональной программы и итогах реализации таких планов.
� На основании данных, получаемых в ходе мониторинга технического состояния многоквартирных домов, ежегодно проводимого в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 20 августа 2013 года № 278 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Орловской области».





